საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №592

1999 წლის 12 ოქტომბერი

ქ.თბილისი

საქართველოში კოოპერაციული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით წარმოქმნილი სახელმწიფო დავალიანების დაფარვის ხელშემწყობ ღონისძიებათა განხორციელების პროგრამის შესახებ

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური ვითარებიდან გამომდინარე, საქართველოში კოოპერაციული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით წარმოქმნილი სახელმწიფო დავალიანების დაფარვის ორგანიზებულად წარმართვის მიზნით:

1. დამტკიცდეს საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 31 მარტის №221 განკარგულებით შექმნილი კომისიის მიერ შემუშავებული "საქართველოში კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით წარმოქმნილი სახელმწიფო დავალიანების დაფარვის ხელშემწყობ ღონისძიებათა განხორციელების პროგრამა".

2. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ (ვ.პაპავა) გაითვალისწინოს პროგრამის რევალიზაციისათვის საჭირო კაპიტალურ დაბანდებათა მოცულობები 2001-2005 წლების ინდიკატურ გეგმებში სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 24 დეკემბრის №711 ბრძანებულების შესაბამისად.

3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ (დ.ონოფრიშვილი) ინდიკატური გეგმების შესაბამისად გაითვალისწინოს პროგრამის რეალიზაციისათვის საჭირო სახსრები მომავალი წლების ბიუჯეტების ფორმირებისას.

4. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა გაითვალისწინონ პროგრამის რეალიზაციისათვის საჭირო სახსრები ტერიტორიული ერთეულების შესაბამისი წლების ბიუჯეტების ფორმირებისას თავიანთ ტერიტორიაზე კოოპერაციული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებობით გამოწვეული დავალიანების დასაფარავად.

5. პროგრამის რეალიზაციის საერთო კოორდინაცია დაევალოს საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს (მ.ჩხენკელი).

ე.შევარდნაძე

საქართველოში კოოპერაციული  ბინათმშენებლობის  დაუმთავრებლობით წარმოქმნილი სახელმწიფო დავალიანების  ეტაპობრივად დაფარვის ხელშემწყობ ღონისძიებათა განხორციელების პროგრამა

| N | ღონისძიების დასახელება | შესრულებ-ის დრო | შემსრულებელი | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | საქართველოში / აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების გარეშე/ არსებული 92 საბინაო-სამშენებლო კოოპერაციული საცხოვრებელი სახლი დაიყოს ორ კატეგორიად: ა) დამთავრებას დაქვემდებარებული კატეგორიის სახლებად, რომელსაც მიეკუთვნება ის სახლები, რომლებზეც შესრულებული სამუშაოების ღირებულება აღემატება საცხოვრებელი სახლის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების 20%-ს. ბ) დამთავრებას დაუქვემდებარებელი კატეგორიის სახლებად, რომელსაც მიეკუთვნება ის სახლები, რომლებზეც შესრულებული სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულება ნაკლებია საცხოვრებელი სახლის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების 20%-ზე. | 1999 წლის სექტემბერი | 1.საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამი ნისტრო 2. საქართველოს საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრთა უფლებათა დაცვის ასოციაცია | შემდგომში სსსკ წევრთა უფლებე- ბის დაცვის ასოციაცია |
| 2 | ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე , ეტაპობრივად, 1999-2005 წლების განმავლობაში: ა) დამთავრებას დაქვემდებარებული კატეგორიის სახლების მშენებლობა /რომელთა რაოდენობა,წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში შეადგენს 30-ს,მათ შორის თბილისში 14-ს,/დამთავრდეს მთლიანად,როგორც ცენტრალური ბიუჯეტიდან, ისე ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებიდან / სახლის ასაშენებელი ადგილის მიხედვით/ გამოყოფილი თანხების ხარჯზე. | 1999-2005წ. | 1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტ რო. 2. ქ. თბილისის მერია 3.ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები. 4.საქართველოს ურბანიზაციის და მშენებლობის სამინისტრო. 5. სსსკ წევრთა უფლებების დაცვის ასოციაცია. |  |
|  | - ვინაიდან ამ კატეგორიის სახლების მშენებლობა დაწყებულია 10-12 წლის წინ, შეჩერებულია მშენებლობის სხვადასხვა ეტაპზე და მათზე არ არის შესრულებული საკონსერვაციო სამუშაოები, მშენებლობის შემდგომი გაგრძელების მიზანშეწონილობის დასადგენად თითოეულ სახლზე მშენებლობის დაწყებამდე ჩატარდეს ტექნიკური ექსპერტიზა შესაბამისი დასკვნის გაფორმებით. | 1999 წლის IVკვარტ. 2005წ. | 1.საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტრო 2.სსსკ წევრთა უფლებების დაცვის ასოციაცია |  |
|  | - ვინაიდან ქ. თბილისი აქტიურ სეისმურ ზონაშია და გაზრდილი სეისმომედეგობის კოეფიციენტი ითვალისწინებს სართულიანობის შემცირებას, ქ. თბილისში დამთავრებას დაქვემდებერებული კატეგორიის მაღლივი სახლების სართულიანობა შემცირდეს მონტაჟდასამთავრებელ სახლებზე. სათანადო ცვლილებები შეტანილ იქნეს შესაბამისი სახლების პროექტებსა და ხარჯთანუსხებში. კოოპერაციული ბინათმშენებლები, რომლებიც სახლის სართულიანობის შემცირების გამო ვერ შესახლდებიან ამ სახლებში, დაკმაყოფილებულ იქნენ დამთავრებას დაუქვემდებერებელი კატეგორიის კოოპერაციული სახლების წევრთა მსგავსად ამ სახლის მშენებლობის მსვლელობის პარალელურად დამთავრებას დაქვემდებარებული სახლების მშენებლობისათვის გამოყოფილ ასიგნებათა ხარჯზე. | “____” “____” “____” | “____” “____” “____” |  |
|  | - დამთავრებას დაქვემდებარებული კატეგორიის სახლები დაიყოს 3 ჯგუფად და განისაზღვროს სახლების დამთავ რების რიგითობა: I ჯგუფი — სახლები, რომლებზეც შესრულებულია 60%-ზე მეტი ღირებულების სამშენებლო- სამონტაჟო სამუშაოები; II ჯგუფი — სახლები, რომლებზეც შესრულებულია 30% დან 60%-მდე ღირებულების სამშენებლო- სამონტაჟო სამუშაოები; III ჯგუფი---სახლები, რომლებზეც შესრულებულია 20%- დან 30%-მდე ღირებულების სამშენებლო- სამონტაჟო სამუშაოები. | 1999 წლის სექტემბერი | 1. საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტრო 2.სსსკ წევრთა უფლებების დაც ვის ასოციაცია 3.სს კოოპერატივების გამგეობები |  |
|  | - დამთავრებას დაქვემდებარებელი კატეგორიის სახლების ჯგუფებისა და მათზე შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობისა და ღირებულების დაზუსტების მიზნით ჩატარდეს ინვენტარიზაცია ამ ქვეპუნქტში აღნიშნული ღონისძიებების გათვალისწინებით და თითოეულ საცხოვრებელ სახლზე შედგეს შესაბამისი სახაჯთაღრიცხვო ღირებულება. - ჩატარებული ინვენტარიზაციის საფუძველზე შედგენილი ხარჯთანუსხების მიხედვით განისაზღვროს ამ კატეგორიის სახლების დასამთავრებელი საამშენებლო სამუშაოების საერთო ღირებულება. | 1999 წლის IVკვარტალი „____“ | 1. საქ. ურბანიზაციის და მშენებლობის სამინისტრო. 2.საქ. ფინანსთა სამინისტრო 3 .სსსკ წევრთა უფლებების დაცვის ასციაცია 4. სს კოოპერატივების გამგეობები. „____” |  |
|  | ბ) დამთავრებას დაუქვემდებარებელი კატეგორიის სახლების ბინათმშენებ-ლებს, საქართველოს ფინანსთა სამი-ნისტროს მიერ შემუშავებული ამ სახის სახელმწიფო ვალის დაფარვის წესის მიხედვით, მი-ეცეთ საკომპენსაციო ერთჯერადი გა-ნაცემი კუთვნილი საერთო ფართობის შესაბამისად საცხოვრებელი სახლის ასაშენებელ რაიონში 1 კვ.მ საერთო ფართობის ღირებულების გათვალისწინებით საკომპენსაციო განაცემის მიცემის დროს მოქმედ საბაზრო ფასებში,რამდენიმე გაყიდული სარემონტო ბინის ღირებულების მიხედვით. | 1999- 2005 წწ. | 1. საქ. ფინანსთა სამინისტრო 2. ქ.თბილისის მერია 3. ადგილობრივ თვითმმრთვე-ლობის ორგანო ები. 4. სსსკ წევრთა უფლებების დაც-ვის ასოციაცია. | სახლის ასა-შენებელი ად-გილების მი-ხედვით |
| 3 | სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე საკომპენსაციო ერთჯერადი განაცემის გაცემის წინ განისაზღვროს დამთავრებას დაუქვემდებარებელი საცხოვრებელი სახლების ასაშენებელ რაიონებში საბაზრო ფასებში გაყიდული რამდენიმე გაურემონტებელი ბინის ღირებულება და, აქედან გამომდინარე, 1კვ.მ. საერთო ფართობის საბაზრო ღირებულება. | 1999 წლის III კვარტალი 2005 წელი | 1.საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტრო 2.საქართველოს სახელმწიფო სტატისტიკის დეპარტამენტი 3.სსსკ წევრთა უფლებების დაცვის ასოციაცია 4.კოოპერ.გამგეობა |  |
| 4 | საქართველოს ცენტრალური და ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებიდან ამ სახის სახელმწიფო ვალის დასაფარავად გამოყოფილი ასიგნებები გაიყოს თანაბრად და მიმართულ იქნეს: 50%- დამთავრებას დაქვემდებარებული კატეგორიის სახლების მშენებლობისათვის; 50%--დამთავრებას დაუქვემდებარებელი კატეგორიის ბინათმშენებლებზე საკომპენსაციო ერთჯერადი განაცემის გასაცემად. | 1999 წლის III კვარტალი 2005 წელი | 1.საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 2.ქ.თბილისის მერია 3.ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები |  |
| 5 | განისაზღვროს საქართველოში დამთავრებას დაუქვემდებარებელი კატეგორიის სახლების ბინათმშენებლებზე გასაცემი საკომპენსაციო ერთჯერადი განაცემის რაოდენობა კოოპერაციული სახლების საერთო ფართობისა და მათ ასაშენებელ რაიონებში 1კვ.მ. საერთო ფართობის საბაზრო ღირებულების მიხედვით. | 1999 წლის IV კვარტალი | 1.საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 2.საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტრო 3.სსსკ წევრთა უფლებების დაცვის ასოციაცია |  |
| 6 | - კოოპერაციულ ბინათმშენებლობასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დავალიანებათა დაფარვის რიგითობის განსაზღვრა ყველა იმ სამშენებლო კოოპერატივის მიხედვით,რომლებიც მთლიანად ან ნაწილობრივ აკმაყოფილებენ საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის 1992 წლის 9 ოქტომბრის N983 დადგენილების მოთხოვნებს, ეთხოვოს საქართველოს საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრთა უფლებების დაცვის ასოციაციას ქ. თბილისისა და სხვა ქალაქების მერიებთან ერთად, სახლის ასაშენებელი ადგილების მიხედვით და, დასამტკიცებლად წარედგინოს საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 30 ივნისის N413 ბრძანებულებით შექმნილ კომისიას. - დამთავრებას დაუქვემდებარებელი სახლების ბინათმშენლებზე ბიუჯეტებიდან გასაცემი საკომპენსაციო თანხების მნიშვნელოვნად შემცირების მიზნით და კოოპერაციულ ბინათმშენებელთა მაქსიმალური დაინტერესებისათვის, მათი ნებაყოფლობის საფუძველზე დასაკმაყოფილებლად, საკომპენსაციო თანხის მიღების ნაცვლად: | 1999 წლის IV კვარტალი 2000 წელი | 1. სსსკ წევრთა უფლებების დაცვის ასოციაცია 2.ქ.თბილისის მერია 3.ქალაქების მერიები |  |
|  | - კონკრეტულ შემთხვევაში, ერთჯერადი აქტების სახით, მიღებული იქნეს გადაწყვეტილება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მუნიციპალური და საუწყებო დაქვემდებარების, სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი შენობა-ნაგებობებისა და საცხოვრებელი სახლების პირველ და ბოლო სართულებზე განთავსებული არასაცხოვრებელი ფართობების საბინაო ფონდში გადაცემის შესახებ. | 1999 წლის IV კვარტალი 2005 წელი | 1.ქ. თბილისის მერია 2.ქ. თბილისის საკრებულო 3.ადგილ.თვითმმართველობის ორგანოები 4. სსსკ წევრთა უფლების დაცვის ასოციაცია |  |
|  | - ამ კატეგორიის ბინათმშენებლები სათვის, როგორც დაზარალებულებისა თვის, საკომპენსაციო თანხების მიღების ნაცვლად, სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს შესაბამისი ორგანოების მიერ მოწყობილ აუქციონებსა და კონკურსებში მონაწილეობის დროს, მათ მიერ ობიექტის პრივატიზების ან შესყიდვის შემთხვევაში ბინის სანაცვლოდ მისაღები კუთვნილი საკომპენსაციო განაცემი გათვალისწინებულ იქნეს ობიექტის ღირებულებაში სახელმწიფო ვალის კომპენსაციის მიზნით. | 1999 წლის IV კვარტალი 2005 წელი | 1.საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს ორგანოები 2.საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო |  |
|  | - სახელმწიფო ვალის დაფარვის მიზნით ქ.თბილისსა და მის შემოგარენში, არსებული მიწის ფართობები დან,ასევე დამთავრებას დაუქვემდებარებელი კატეგორიის სახლების ასაშენებელ რეგიონებში ადგილობრივი მმართველოს ორგანოებთან შეთანხმებით არსებული მიწის სავარგულებიდან გამოიყოს საკარმიდამო მიწის ნაკვეთები და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სავარგულები მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების ფარგლებში , რომელთა ღირებულება გათვალისწინებულ იქნეს ცენტრალური და ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებიდან ბინის სანაცვლოდ გასაცემ საკომპენსაციო ერთჯერად განაცემში. | 1999 წლის IV კვარტალი 2005 წელი | 1.ქ.თბილისის მერია 2.ტერიტორიული ერთეულების ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები 3.სსსკ წევრთა უფლებების დაცვის ასოციაცია. |  |
|  | - სახელმწიფო ვალის დაფარვის მიზნით 1999 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ შექმნილ შეზღუდული პასუხისმგებლობის და სააქციო საზოგადოებებში მომუშავე ან წარსულში მომუშავე იმ საბინაო- სამშენებლო კოოპერატივების წევრებს, რომლებსაც აღნიშნულ საზოგადოებებად ჩამოყალიბებამდე მუშაობის პერიოდში 1992 წლის 1 იანვრამდე სახელმწიფო ბანკში შეტანილი აქვთ კოოპერაციული ბინის ასაშენებელი მთლიანი თანხა, ამ საზოგადოებების ქონების პრივატიზების დროს მიეცეთ ობიექტების პრივატიზების უპირატესი უფლება, რომლის დროსაც საპრივატიზაციო ობიექტის ღირებულებაში გათვალისწინებული იქნეს შესაბამისი ბიუჯეტიდან ბინის სანაცვლოდ მისაღები საკომპენსაციო განაცემი ან პირიქით, ხოლო ქონების აქციების სახით გაყიდვის დროს გადაეცეთ სახელმწიფოს კუთვნილი წილის აქციებიდან ბიუჯეტიდან მისაღები განაცემის შესაბამისი ღირებულების აქციათა პაკეტი. | 1999-2005 წ. | 1.საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს ორგანოები 2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო |  |
| 8 | - დამთავრებას დაქვემდებარებული კატეგორიის სახლების დამთავრებისათვის დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების ღირებულების და დამთავრებას დაუქვემდებარებელი კატეგორიის სახლების ბინათმშენებლებზე გასაცემი საკომპენსაციო ერთჯერადი განაცემის დაზუსტების შემდეგ მიღებული შედეგები გადაეცეთ: ა) საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს 2001-2005 წ.წ. ინდიკატურ გეგმებში გასათვალისწინებლად; ბ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2000-2005 წ. ბიუჯეტის ფორმირების დროს გასათვალისწინებლად; გ) ქალაქებისა და რაიონების მერიებსა და საკრებულოებს (კოოპერაციული სახლების ასაშენებელი ადგილების მიხედვით) 2000-2005 წლების საქალაქო ბიუჯეტების ფორმირების დროს გასათვალისწინებლად; დ) საქართველოს სახ. ქონების მართვის სამინისტროს. | 1999-2005 წ. “_____” “_____” “_____” | 1.საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტრო 2.სსსკ წევრთა უფლებების დაცვის ასოციაცია |  |
| 9 | - ბიუჯეტიდან საკომპენსაციო თანხების გამოყოფის დროს გათვალისწინებული იქნეს მათზე დანამატი საჭირო საბანკო ოპერაციების შესრულებისა და სხვა გადასახადების დაკავებისათვის. | 1999-2005 წელი | 1.საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 2.ქ.თბილისის მერია 3.ტერიტორიული ერთეულების თვითმართველობის ორგანოები |  |
| 10 | - დაევალოთ შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებს დონორ ქვეყნებთან,საერთაშორისო საფინანსო რგანიზაციებთან,მსოფლიო ბანკთან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან მოლაპარაკებისას: | 2000-2005 წელი | 1. საქ. ფინანსთა სამინისტრო 2.საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო 3.საქართველოს ეროვნული ბანკი |  |
|  | - თანხების მიზნობრიობის თავიდანვე განსაზღვრის დროს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის გამოსაყოფი კრედიტებიდან გათვა ლისწინებულ იქნეს თანხები კოოპერაციულ ბინათმშენებელთა სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. | 2000-2005 წელი | “______” |  |
|  | - ეთხოვოს საქართველოში საბინაო მშენებლობის პროექების განხორციელებისა და ქვეყნის სამშენებლო პოტენციალის ამოქმედებისათვის გრძელვადიანი დაბალპროცენტიანი სესხის გამოყოფა. | 2000-2005 წელი | “______” |  |
| 11 | - მე-10 პუნქტის შესრულების შემთხვევაში შემუშავდეს ამ სესხის გამოყენების წესი . სესხით სარგებლობის უპირატესი უფლება მიეცეთ იმ კოოპერაციულ ბინათმშენებლებს, რომელთა სახელმწიფო ვალი არ არის დაფარული იმ პირობით , რომ სესხის მიღების დროს სესხით აღებულ თანხას გამოაკლდეს კოოპერაციულ ბინათმშენებელზე გასაცემი სახელმწიფო ვალი, მე-2 პუნქტის ” ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული თანხა, რომელსაც სესხის გამცემ ორგანოს დაუფარავს სახელმწიფო ბიუჯეტი, და დარჩენილ თანხაზე განისაზღვროს სესხის დაფარვის დრო და საურავის ოდენობა არსებული წესით. | 2000-2005 წ.წ. | “______” |  |
| 12 | - ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებმა სრულად აღრიცხონ კოოპერაციული ბინათმშენებლობის წევრებზე ამჟამად და მომავალში გაცემული ბინების ოდენობა,ასევე შეადგინონ იმ მოქალაქეთა ჩამონათვალი, რომელთა მიმართ სახელმწიფო ვალი დაიფარა ამ პროგრამის ღონისძიებების გატარების შედეგად, და აცნობონ ეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს, სსსკ წევრთა უფლებების დაცვის ასოციაციას. | 1999-2005 წელი | 1.ქ.თბილისის მერია 2.ტერიტორიული ერთეულების თვითმართველობის ორგანოები 3.სსსკ წევრთა უფლებების დაცვის ასოციაცია. |  |
| 13 | - ამ პროგრამის ღონისძიებების გათვალისწინებით შემუშავდეს ამ სახის სახელმწიფო დავალიანების დაფარვის წესი და წარედგინოს საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 30 ივნისის N413 ბრძანებულებით შექმნილ კომისიას. | 1999 წლის სექტემბერი | 1.საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო |  |

| N | ქალაქის, მხარის დასახელება და ასაშენებელი სახლების კატეგორია |  | სახლების რაენობა | ბინების რაოდენობა |  | საერთო ფართობით კვ.მ.-ში |  | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება |  |  |  | შესრ. სამუშაოების ღირებ.1999წ. მდგომარეობით |  |  |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1984წ. ფასებში ათას მანეთო- ბით |  | 1999წ. ფასებში ათას ლარო- ბით |  | ათას მანე- თობით |  | ათას ლარო- ბით |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | საქართველო- სულ დამთავრებას დაქვემდებარე ბული დამთავრებას დაუქვემდებარებელი |  | 92 29 63 | 7.186 1.708 5.478 |  | 548.780 126.205 422.575 |  | 157.973 35.734 122.239 |  | 315.946 71.268 244.478 |  | 24.804 18.255 6.579 |  | 49.603 36.450 13.158 |  | 16 51 5 |  |
| 1 | თბილისი-სულ დამთავრებას დაქვემდება რებული დამთავრებას დაუქვემდებარებელი | 49 13 36 |  | 4.604 875 3.729 | 373.680 72.614 301.066 |  | 109.971 21.577 88.394 |  | 219.942 43.154 176.788 |  | 15.197 10.173 5.024 |  | 30.394 20.346 10.048 |  | 14 50 5,6 |  |  |
| 2 | აჭარა---სულ დამთავრებას დაქვემდებარებული დამთავრებას დაუქვემდებარებელი | 10 5 5 |  | 640 260 380 | 41.965 18.082 23.883 |  | 11.663 4.645 7.018 |  | 23.326 9.290 14.036 |  | 4. 096 3.466 630 |  | 8.192 6. 932 1.260 |  | 35 74 9 |  |  |
| 3 | სამეგრელო და ზემო სვანეთის მხარე---სულ დამთავრებას დაქვემდებარებული დამთავრებას დაუქვემდებარებელი | 5 3 2 |  | 278 183 95 | 16.601 10.311 6.290 |  | 4.727 2.905 1.822 |  | 9.454 5.810 3.644 |  | 2.011 1.959 152 |  | 4.222 3.918 304 |  | 45 67 8 |  |  |
| 4 | გურიის მხარე---სულ დამთავრებას დაქვემდებარებული დამთავრებას დაუქვემდებარებელი | 1 1 -- |  | 54 54 -- | 3.100 3.100 -- |  | 665 665 -- |  | 1.330 1.330 -- |  | 199 199 -- |  | 389 398 -- |  | 30 -- |  |  |
| 5 | იმერეთის მხარე----სულ დამთავრებას დაქვემდებარებული დამთავრებას დაუქვემდებარებელი | 11 1 10 |  | 741 70 671 | 59.209 5.735 53.474 |  | 14.817 1.333 13.484 |  | 29.634 1.652 27.982 |  | 1.135 826 309 |  | 2.270 1.652 618 |  | 8 62 2 |  |  |
| 6 | შიდა ქართლის მხარე---სულ დამთავრებას დაქვემდებარებული დამთავრებას დაუქვემდებარებელი | 4 1 3 |  | 180 30 150 | 11.891 2.171 9.320 |  | 2.966 562 2.404 |  | 5.932 1.124 4.808 |  | 571 349 222 |  | 1.142 698 444 |  | 16 60 9 |  |  |
| 7 | მცხეთა-მთიან ეთის მხარე—სულ დამთავრებას დაქვემდებარებული დამთავრებას დაუქვემდებარებელი | 3 1 2 |  | 93 46 47 | 5.260 2.750 2.510 |  | 1.958 974 984 |  | 3.916 1.948 1.968 |  | 341 328 13 |  | 682 656 26 |  | 17 34 1 |  |  |
| 8 | კახეთის მხარე-სულ დამთავრებას დაქვემდებარებული დამთავრებას დაუქვემდებარებელი | 6 3 3 |  | 361 140 221 | 22.172 8.132 14.040 |  | 7.298 2.657 4.641 |  | 14.596 5.314 9.282 |  | 799 674 125 |  | 1.598 1.348 250 |  | 10 26 3 |  |  |
| 9 | ქვემო ქართლის მხარე-სულ დამთავრებას დაქვემდებარებული დამთავრებას დაუქვემდებარებელი | 1 _ 1 |  | 135 _ 135 | 8.350 _ 8.350 |  | 2.087 _ 2.087 |  | 4.174 _ 4.174 |  | 98 _ 98 |  | 196 _ 196 |  | 5 _ 5 |  |  |
| 1 0 | სამცხე-ჯავახე თის მხარე-სულ დამთავრებას დაქვემდებარებული დამთავრებას დაუქვემდებარებელი | 2 1 1 |  | 100 50 50 | 6.952 3.310 3.642 |  | 1.821 923 898 |  | 3.642 1.846 1.796 |  | 257 251 6 |  | 514 502 12 |  | 14 27 1 |  |  |

შენიშვნა: ლარის კურსსა და 1984 წლის მანეთის კურსს შორის თანაფარდობა განსაზღვრულია მანეთის გათანაბრებით აშშ დოლართან და ლარის კურსის აშშ დოლართან შეფარდებით K=2,0

საქართველოში კოოპერაციული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით წარმოქმნილი სახელმწიფო დავალიანება და მისი დაფარვის ხელშემწყობ ღონისძიებათა ეტაპობრივად გატარების შედეგად მიღებული მოსალოდნელი ეკონომიკური ეფექტიანობის მაჩვენებლები

| კოოპერაციული ბინათმშენებლების მიერ სახელმწიფო ბანკებში შეტანილი თანხა 1988-1991 წწ.ათას მანეთობით / გათანაბრებული აშშ დოლართან 1$=1 მან. | საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მონაცემების მიხედვით 1988-1991 წწ. ათას მანეთობით /გათანაბრებული აშშ დოლართან 1$= 0,6მან / | ათას ლარობით / 1 მანეთის 1 აშშ დოლართან გათანაბრე-ბით/ 1$=2 ლარი | ათას ლარობით / სტატისტ. სახ. დეპარტ. მონაცემებით /1$=2 ლარი | სახელმწიფო ვალი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 92 კოოპერაციული სახლის დასამთავრებლად დარჩენილი სამუშაოების ღირ-ბა |  |  |
|  |  |  |  | ათას მანეთო- ბით | ათას ლარობით დღგ-ს გარეშე | ათას ლარობით დღგ-ს გათვა- ლისწინებით |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 157.973 35.734 122.239 | 263.288 59.556 203.732 | 315.946 71.468 244.478 | 526.576 119.112 407.464 | 133.169 17.509 115.660 | 266.338 35.018 231.320 | 319.605 42.021 277.584 |
| 109.971 21.577 88.394 | 183.285 35.961 147.324 | 219.942 43.154 176.788 | 366.570 71.929 294. 648 | 94.774 11.404 83.370 | 189.548 22.808 166.740 | 227.457 27.369 200.088 |
| 11.663 4.645 7.018 | 19.438 7. 741 11.697 | 23.326 9.290 14.036 | 38.876 15.482 23.394 | 7.567 1.179 6.388 | 15.134 2.358 12.776 | 18.160 2.829 15.331 |
| 4.727 2.905 1.822 | 7.878 4. 841 3.037 | 9.454 5.810 3.644 | 15.756 9.682 6.064 | 2.616 946 1.670 | 5.232 1.892 3.340 | 6.278 2.270 4.008 |
| 665 665 ----- | 1.108 1.108 ------ | 1.330 1.330 ------- | 2.216 2.216 ------- | 466 466 ----- | 933 933 ----- | 1.119 1.119 ------ |
| 14.817 826 13.991 | 24.695 1.376 23.319 | 29.634 1.652 27.982 | 49.390 2.752 46.636 | 13.682 507 13.175 | 27.364 1.014 26.350 | 32.836 1.216 31.620 |
| 2. 966 562 2.404 | 4.944 936 4.008 | 5.932 1.124 4.808 | 9.888 1.872 8.016 | 2.395 213 2.182 | 4.790 426 4.364 | 5.748 512 5.236 |
| 1.958 974 984 | 3.263 1.623 1.640 | 3.916 1.948 1.968 | 6.526 3.246 3.280 | 1.617 646 971 | 3.234 1.292 1.942 | 3.880 1.550 2.330 |
| 7.298 2.657 4.641 | 12.166 4.428 7.738 | 14.596 5..314 9.282 | 24.332 8.856 15.476 | 6.499 1..983 4..516 | 12.998 3.966 9.032 | 15.597 4.759 10.838 |
| 2.087 ------ 2.087 | 3.478 ----- 3.478 | 4.174 ----- 4.174 | 6.956 ----- 6.956 | 1.989 ---- 1.989 | 3.978 ------ 3.978 | 4.773 ------ 4.773 |
| 1.821 923 898 | 3.035 1.538 1.497 | 3.642 1.846 1.796 | 6.070 3.076 2.994 | 1.564 672 392 | 3.128 1.344 1.784 | 3.753 1.612 2.141 |

| სახელმწიფო დავალიანების დაფარვის ხელშემწყობ ღონისძიებათა განხორციელების დროს საჭირო თანხის ოდენობა |  | მოსალოდნელი ეკონომიკური ეფექტი |  | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ შემუშავებული და საქ. პარლამენ ტის საფინანსო საბიუჯე ტო კომიტეტთან შეთანხმებული 20%-ნი ბარიერის შემოღების შემთხვევაში ათას ლარობით | დამატებითი ღონისძიებე ბის ეფექტიანად განხორციელების შემთხვევაში ათას ლარობით | 92 დასამთავრე ბელისახლის მშენებლობასთან შეფარდებით ათას ლარობით / გრ.17-გრ.19 / | სახელმწიფო ვალთან შეფარდებით ათას ლარობით / გრ.17-გრ.19 / |  |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 151.505 42.021 109.484 | 88.320 21.010 67.310 | 231.285 21.011 210.274 | 174.968 38.545 136.423 | მოსალოდნელი ეკონომიური ეფექტი გათვლილიაკოოპე რაციულ ბინათმშენე ბელთა რაოდენობ ის დაახლოებით 50%-თან მუშაობის საფუძველზე ქ.თბილისში. იმ შემთხვევაში, თუ დამტკიცებულ იქნება სახელმწიფო დავალიანების ბელშემწყობი ღონისძიებები, ბიუჯეტეიდან გასაცემი თანხები მნიშვნელოვნად შემცირდება და ამ სახისსახელმწიფო დავალიანების დაფარვა შეიძლება უპრობლემოდ მოგვარდეს 4-5 წელიწადში. |
| 111.717 27.369 84.348 | 55.858 13.684 42.174 | 171.599 13.684 157.915 | 127.427 22.277 105.150 |  |
| 8.083 2.829 5.254 | 6.668 1.414 5.254 | 11.482 1.415 10.077 | 12.770 6.327 6.443 |  |
| 3.528 2.270 1.258 | 2.393 1.135 1.258 | 3.885 1.135 2.750 | 5.485 3.706 1.779 |  |
| 1.119 1.119 -- | 559 559 --- | 560 560 -- | 549 549 --- |  |
| 12.826 1.216 11.646 | 12.249 603 11.646 | 20.587 613 19.974 | 12.446 773 11.673 |  |
| 2.188 512 1.676 | 1.922 256 1.676 | 3.826 256 3.560 | 3.022 680 2.332 |  |
| 2.000 1.550 450 | 1.225 775 450 | 2.655 775 1.880 | 2.038 846 1.192 |  |
| 7.285 4.759 2.526 | 4.905 2.379 2.526 | 10.692 2.380 8.302 | 7.261 2.049 5.212 |  |
| 1.670 -- 1.670 | 1.670 -- 1.670 | 3.103 -- 3.103 | 1.808 --- 1.808 |  |
| 2.268 1.612 656 | 1.457 801 656 | 2.296 811 1.485 | 1.578 737 841 |  |