ნაწილი 6 - სამოქმედო გეგმა და განხორციელების ვადები
	ამოცანები
	პრობლემები
	განსახორციელებელი 

ღონისძიებები
	შედეგი
	მიღწევის ინდიკატორი
	ვადა
	პასუხისმგებელი სტრუქტურა
	პარტინიორი
	აქტივობის ბიუჯეტი (ლარი)
	დაფინანსების წყარო 

	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ მონაცემთა მართვის სისტემის (მონაცემების შეგროვება, ანგარიშგება და მონაცემთა ბაზა) ჩამოყალიბება 2018 წლისათვის მთავრობის მიერ შემუშავებული წესის მიხედვით

	·   ინფორმაციის არ- არსებობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის შესახებ სახეობების მიხედვით  (არ არის ინფორმაცია სახიფათო, სამედიცინო და სხვა ტიპის ნარჩენების შესახებ).
	·   მუნიციპალიტეტში ნარჩენების აღრიცხვაზე და შესაბამისი ბაზის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი პირის დანიშვნა;

·   მუნიციპალური ნარჩენების შემგროვებელი შესაბამისი ორგანიზაციის მუშაობის პროცესში ყოველ ერთეულ შემთხვევაში გატანილი ნარჩენების ყოველთვიური აღრიცხვა;

·   იმ კომპანიების, რომელებიც მუნიციპალურ სახიფათო  ტიპის ნარჩენის შეგროვებას ახდენენ, კონტრაქტში  ყოველდღიურად გატანილი ნარჩენების აღრიცხვისა და მუნიციპალიტეტში ამ საკითხზე პასუხისმგებელი პირისათვის ამ მონაცემების ყოველთვიურად მიწოდების ვალდებულების ჩადება;

·   მონაცემთა ელექტონული ბაზის შემუშავება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის შესახებ სახეობების მიხედვით.


	ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის შესახებ სახეობების მიხედვით ხელმისაწვდომია.
	მონაცემთა ელექტონული ბაზა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის შესახებ სახეობების მიხედვით.
	2018 წლის 31 დეკემბერი
	აბაშის მუნიციპალიტეტი
	საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს / აქტივობის კოორდინირების მიზნით
	10,000
	საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები

	ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების ეფექტიანი მომსახურების (საკმარისი რაოდენობის კონტეინერები, ნარჩენების გატანის საკმარისი სიხშირე) მიწოდება მოსახლეობისათვის და მუნიციპალიტეტში არსებული საწარმოებისათვის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე.


	·   არახარისხიანი მომსახურების მიწოდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის;

·   სათადარიგო ნაწილების მოპოვების სირთულე;

·   მანქანების/დანადგარების მოვლის/გარემონტების სირთულე;

·   რუკების არ არსებობა, სადაც დატანილი იქნება ნარჩენების შეგროვების მარშრუტები და შეგროვების კონტეინერები.
	·   სპეციფიური ნარჩენების (მაგ.ბატარეები, აკუმულატორები, სხვ.) შეგროვების პუნქტების გახსნა;

·   ავტოპარკში შემავალი ავტოტრანსპროტის მდგომარეობის ამსახველი ბაზის შექმნა (2018 წლის 31 დეკემბერი);

·   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საწარმოების 100%–სათვის ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის მომსახურების მიწოდება;

·   ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის მომსახურების ამსახველი რუკების შემუშავება (მარშრუტებისა და კონტეინერების მდებარეობის დატანა რუკებზე) (2019 წლის 31 დეკემბერი).

·   რუკების საფუძველზე მარშრუტების ოპტიმიზაციაზე მუშაობა შესაბამის სექტორულ ექსპერტებთან ერთად (2019 წლის მაისი )
	ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის ეფექტიანი მომსახურების მიწოდება როგორც მოსახლეობისათვის, ისე საწარმოებისათვის
	ნარჩენების შეგროვების მინიმალური ეროვნული მაჩვენებლების მიღწევა:

o მუნიციპალური ნარჩენები 90% 2020 წლისთვის;

o მუნიციპალური სახიფათო ნარჩენები 50% 2020 წლისთვის;


	2018 წლის 31 დეკემბერი
2019 წელი
2020 წელი (ნარჩენების შეგროვების მინიმალური ეროვნული მაჩვენებლების მიღწევის კუთხით)


	აბაშის მუნიციპალიტეტი
ააიპ ,, აბაშის კეთილმოწყობა“

ააიპ ,,აბაშის კეთილმოწყობა“ 


	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტუ-რის სამინისტროდან
	15,000
	ადგილობრივი ბიუჯეტი

	მუნიციპალური სახიფათო ნარჩენების მართვის კოორდინირება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შესაბამისი დადგენილების მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით

	·   უცნობია ყოველწლიურად წარმოქმნილი მუნიციპალური სახიფათო ნარჩენების რაოდენობა;

·   არ ხდება მუნიციპალური სახიფათო და სხვა ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება.


	·   ორგანიზაციები, რომელებიც მუნიციპალური სახიფათო ნარჩენის შეგროვებას ახდენენ,  ყოველდღიურად გატანილი ნარჩენების აღრიცხვისა და მუნიციპალიტეტში ამ საკითხზე პასუხისმგებელი პირისათვის ამ მონაცემების ყოველთვიურად მიწოდების ვალდებულება.

·   მონაცემთა ელექტრონული ბაზის შემუშავება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის შესახებ სახეობების მიხედვით.


	სახიფათო ნარჩენების მართვა აბაშის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს სახიფათო ნარჩენების მართვის ეროვნული სისტემის მიხედვით.
	მონაცემთა ელექტრონული ბაზა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის შესახებ სახეობების მიხედვით.

ნარჩენების შეგროვების მინიმალური ეროვნული მაჩვენებლების მიღწევა:  

o სახიფათო ნარჩენები 50% 2020 წლისთვის;


	2019 წლის 31 დეკემბერი

	
	საქართველოს გარემოსა დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო / აქტივობის კოორდინირების მიზნით
	
	

	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური ნაგავსაყრელების დახურვა/რემედიაცია 2020 წლისთვის

	·   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური ნაგავსაყრელების არსებობა;

·   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ნარჩენების განთავსების არალეგალური ადგილების რაოდენობის შესახებ ზუსტი ინფორმაციის არ ქონა.


	·   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ნარჩენების განთავსების არალეგალური ადგილების ზუსტი აღრიცხვა (2018 წლის ივნისის თვე);

·   ნარჩენების განთავსების არალეგალური ადგილების დახურვისა და რემიდიაციის დროში გაწერილი გეგმის შემუშავება (მათ შორის ამ ადგილებზე კონტეინერების დადგმა, საინფორმაციო ბანერების დაყენება და გამწვანება შესაძლებლობის ფარგლებში) (2018 წლის დეკემებრი);

·   ნარჩენების განთავსების არალეგალური ადგილების დახურვისა და რემიდიაციის გეგმის განხორციელება და მონიტორინგი (2019–2020 წლები).


	·   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ნარჩენების განთავსების არალეგალური ადგილების ბაზა;

·   ნარჩენების განთავსების არალეგალური ადგილების დახურვისა და რემიდიაციის დროში გაწერილი გეგმა;

·   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური ნაგავსაყრელების რემიდიაცია
	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური ნაგავსაყრელების 80% დახურულია 2018 წლისთვის;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური ნაგავსაყრელების 60% დახურულია 2020 წლისთვის;


	2018 წელი
2020 წელი
	აბაშის მუნიციპალიტეტი
აბაშის მუნიციპალიტეტი

	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
დონორები
არასამთავრობო ორგანიზაციები

	25,000 (წინასწარ მონაცემებზე დაყრ დნობით)ადგილობრივი ბიუჯეტი და გრანტები
	ადგილობრივი ბიუჯეტი

	ნაგავსაყრელებზე მუნიციპალური ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების განთავსების შემცირების ხელშეწყობის საქმიანობების განხორციელება (კომპოსტირების პრაქტიკის ფართო დანერგვა);


	ნაგავსაყრელზე განთავსებულ ნარჩენში ორგანული ნარჩენის დიდი რაოდენობა (42.7%)
	·   კომპოსტირების საკითხებზე ტრენინგების ჩატარება მუნიციპალიტეტის სოფლებში მერის წარმომადგენლებთან (სულ მცირე 8 ტრენინგი) (2019 წლის დეკემბრის ბოლომდე);

·   სადემონსტრაციო საკომპოსტე ადგილების მოწყობა სასწავლო დაწესებულებების და/ან აქტიური ფერმერების ტერიტორიებზე (2020 წელი);

·   სათემო საკომპოსტე უბნის მოწყობა იმ სოფლებისთვის, რომლებიც ყველაზე მეტ ინტერეს გამოიჩენენ ინიციატივს მიმართ (ექსპერტის ჩართულობით, რათა უზრუნვეყოფილი იყოს ადგილზე ორგანული მასის საკმარისი რაოდენობა)


	·   ნაგავსაყრელზე განთავსებულ ნარჩენში ორგანული ნარჩენის დიდი რაოდენობა შემიცირებულია 5%–ით.
	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ფერმერების უმეტესობას მოწყობილი აქვს საკომპოსტე უბანი თავის ფერმაში;

სათემო საკომპოსტე უბანი მოწყობილია და ფუნქციონირებს, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მასში გაერთიანებულია დაახლოებით 30 ფერმერი

	2018 წელი
2020 წელი
2022 წელი
	აბაშის მუნიციპა
ლიტეტი

	არასამთავრობო ორგანიზაციები

	1,000

2,000

6,000
	საერთაშორისო დონორები

	ქაღალდის, და პლასტიკის წარმოქმნის წყაროსთან სეპარირების სისტემის ჩამოყალიბება 2019 წლისთვის;


	მუნიციპალიტეტში ნარჩენების წყაროსთან სეპარაციის პრაქტიკის არ არსებობა.


	·   იმ კომანიებთან დაკავშირება და თანამშრომლობის აწყობა, რომლებიც ნარჩენების შეგროვებას და/ან გადამუშავებას ახდენენ ქვეყნის მასშტაბით (2018 წლის ივნისის თვე);

·   ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სისტემის დანერგვა (სველი-მშრალი) 600 ერთეული ურნის დამატება მსხვილ სოფლებში, 150 ცალი (2019 წლის დეკემბერი)

·   ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების პროცესის წახალისება და მონიტორინგი (2019–2022 წლები);
	მუნიციპალიტეტში დანერგილია და ფუნქციონირებს ნარჩენების წყაროსთან სეპარაციის პრაქტიკა.
	ქაღალდის, და პლასტიკის  რეციკლირების შემდეგი მინიმალური ეროვნული მაჩვენებლების მიღწევა:

o  ქაღალდი 30% 2020 წლისთვის;

o პლასტიკი 30% 2020 წლისთვის;


	2018 წელი
2019 წელი
2019-2022 წლები
	აბაშის მუნიციპალიტეტი

	საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  სამინისტრო
არასამთავრობო ორგანიზაციები
დონორები
	150,000 ლარი
	ადგილობრივი ბიუჯეტი

	აბაშის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების სრულად ამოღების სისტემის შემუშავება 2020 წლისთვის;


	·     ინფორმაციის არ ქონა დინამიკაში იმის შესახებ, თუ რა ჯდება ნარჩენების შეგროვება ერთ სულ მოსახლეზე ან ერთ ტონა ნარჩენზე. შესაბამისად, არადექვატური ტარიფი;

·       მოსახლებისათვის ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის მომსახურების ხარჯების დაფარვა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან;

·    ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის  მომსახურების არაეფექტიანი სისტემა.
	·      სწორი სატარიფო პოლიტიკის შემუშავება, ხარჯებისა და ტარიფის სწორი კალკულაცია (2018 წლის ნოემბერი);

·      მოსახლეობიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების სრულად ამოღების სისტემის შემუშავება (2018 წლის ივნისი);

·    ამოღების პროცესის დაწყება და მონიტორინგი (2018 წელი)


	ეფექტიანი მომსახურების მიწოდება მოსახლეობისათვის.
	მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების სრულად ამოღების სისტემის შემუშავება 2020 წლისთვის;


	2018 წელი
~

2018 წელი
	აბაშის მუნიციპალიტეტი

	საქართველოს ფინანსთა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროები
არასამთავრობო ორგანიზაციები

	5,000 ლარი
	ადგილობრივი ბიუჯეტი

	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე კერძო სექტორიდან  ხარჯების სრულად ამოღების სისტემის შემუშავება 2020 წლისთვის;


	·   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საწარმოების 10% არ მიეწოდება ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის მომსახურება.


	·      სწორი სატარიფო პოლიტიკის შემუშავება, ხარჯებისა და ტარიფის სწორი კალკულაცია;

·      კერძო სექტორიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების სრულად ამოღების ბილინგის სისტემის შემუშავება.
	·   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საწარმოების 100% მიეწოდება ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის ეფექტიანი მომსახურება.


	კერძო სექტორიდან  ხარჯების სრულად ამოღების სისტემის შემუშავება 2020 წლისთვის
	2020 წელი
	აბაშის მუნიციპალიტეტი

	საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობისსამინისტრო
არასამთავრობო ორგანიზაციები
დონორები
	7,000
	ადგილობრივი ბიუჯეტი

	ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების შემთხვევებზე ეფექტიანი რეაგირება, საჯარიმო სანქციების სისტემის აქტიური ამუშავება

	·   მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების შემთხვევები
	·      ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების შემთხვევებზე ეფექტიანი რეაგირება კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად, დაჯარიმების სისტემის აქტიური ამოქმედება,, საჭიროებისამებრ კონსულტაციების გავლა გარემოსაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტთან (2018 წელი)
	·   მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების პრევენცია.
	მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების შემთხვევების 30% შემცირება 2019 წლისათვის
მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების შემთხვევების 50% შემცირება 2022 წლისათვის
	2019 წელი
2022 წელი
	ა.ა.ი.პ. ,, აბაშის კეთილმოწყობა“ 
	გარემოსაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

	
	

	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ცნობიერების  ამაღლება ნარჩენების მართვის საკითხებზე;


	·      მოსახლების დაბალი ინფორმირებულობა ნარჩენების ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების შესახებ;

·      ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის მომსახურების საფასურის გადახდის დაბალი მაჩვენებელი.


	·      სხვადასხვა სახალისო აქტივოებების/კამპანიების განხორციელება საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში  საკითხის აქტუალიზაციის მიზნით (განსაკუთრებით იმ სოფლებში, სადაც ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება დაიწყება) მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ.

·      იმ პროქტებთან და პროგრამებთან აქტიური თანამშრომლობა, რომლებიც რეგონში მუშაობენ გარემოსდაცვის საკითხებზე და მათთან თანამშრომლობა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით
	·   მუნიციპალიტეტში არ არსებობს ნარჩენების განთავსების არალეგალური ადგილები;

·   მოსახლეობის 30% იხდის მომსახურების გადასახადს.


	ნარჩენების შეგრვოებისა და რეციკლირების მინიმალური ეროვნული მაჩვენებლების მიღწევა
	2020 წელი
	აბაშის მუნიციპალიტეტი

	არასამთავრობო ორგანიზაციები
დონორები
	20,000
	საერთაშორისო დონორები

	მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების უნარ–ჩვევების და შესაძლებლობების გაძლიერება ნარჩენების მართვის ეფექტიანი სისტემის დანერგვის კუთხით.


	ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის არაეფექტიანი მომსახურების მიწოდება.
	·      მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებზე დასწრების წახალისება და უზრუნველყოფა (ამ მიზნით არსებული პროგრამების მოძიება (შესაბამისი ნუსხის შედგენა) და მათთან თანამშრომლობის უზრუნველყოფა);

·      სულ მცირე 3 კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებზე თანამშრომლების დასწრების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის მიერ (შესაბამისი შესაძლებლობების მოძიება მუნიციპალიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მიერ).
	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და აქ არსებული საწარმოებისათვის ეფექტიანი მომსახურების მიწოდება.
	ნარჩენების შეგრვოებისა და რეციკლირების მინიმალური ეროვნული მაჩვენებლების მიღწევა
	2020 წელი
	აბაშის მუნიციპალიტეტი

	საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
არასამთავრობო ორგანიზაციები
დონორები
	5,000
	


აღნიშნული სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ჯგუფი მოახდენს გეგმის განხორციელების მონიტორინგს მითითებული ინდიკატორების მიხედვით წელიწადში ერთხელ და წარადგენს შედეგებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. ანგარიშში ასახული იქნება ინფორმაცია იმაზე, თუ რა ეტაპზეა თითოეული აქტივობის მიმდინარეობა, რა სირთულეები იყო გეგმის განხორციელების დროს. თუ ადგილი ექნება მნიშვნელოვან სირთულეებს/ პრობლემებს გეგმის განხორციელების ეტაპზე ჯგუფი ვალდებული იქნება შეიტანოს მასში ცვლილებები საჭიროებისამებრ და მოახდინოს ამ ცვლილებების შეთანხმება საკრებულოსთან. 

PAGE  
9

