განრიგი I

ცვლილებები საგრანტო შეთანხმებაში

საგრანტო შეთანხმება შეიცვლება ამგვარად:

განრიგი 1 (გრანტით დაფინანსებული ერთეულები/კატეგორიები) და შესყიდვების გეგმა, რომელიც წინამდებარე 1-ლი განრიგის დანართ 1-ს  წარმოადგენს, მთლიანად წაიშლება და ჩანაცვლდება შემდეგით:

განრიგი 1- გრანტით დაფინანსებული კატეგორიები

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი და წინამდებარე 1-ლი განრიგის დანართში წარმოდგენილი შესყიდვების გეგმა მიუთითებს გრანტით დაფინანსებულ კატეგორიას და გრანტით დაფინანსებული თითოეული კატეგორიისათვის გამოყოფილი საგრანტო დაფინანსების თანხის ოდენობას, რაც შესაძლოა შეიცვალოს ბანკისა და მიმღების შეთანხმების საფუძველზე.

|  | გრანტით დაფინანსებული კატეგორიები | საგრანტო დაფინანსების თანხა, გამოყოფილი ევროში |
| --- | --- | --- |
| 1 | დაბალძირიანი ელექტროავტობუსებისა და დამტენების მიწოდება | 1,475,856.32 |
| 2 | ელექტრონული საინფორმაციო დაფების შესყიდვა | 24,143.68 |

## განრიგი 1 -ის დანართი - შესყიდვების გეგმა

| საქართველო - ბათუმის ავტობუსების პროექტი- 48104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შესყიდვების გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ათასი ევრო) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29/11/2021 |  |  |
| No | კონტრაქტის აღწერა | კონტრატის დაახ. ღირებულება | EBRD სასესხო დაფინანსება | E5P საგრანტო დაფინანსება | TC საგრანტო დაფინანსება | კონტრაქტის ტიპი | შესყიდვის მეთოდი | განრიგი (თვე/წელი) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | სატენდერო მოწვევა | კონტრატის გაფორმება | კონტრატის შესრულება |  |  |
|  | ნაწილი 1 - ტრანში 1 - კაპიტალური ინვესტიცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | დაბალძირიანი დიზელზე მომუშავე ავტობუსების მიწოდება | 3,169 | 3,169 |  |  | საქონელი | ღია | ივლ-17 | სექ-17 | ოქტ-18 |  |  |
|  | მთლიანი ტრანში 1 | 3,169 | 3,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ნაწილი 1 - ტრანში 2 - კაპიტალური ინვესტიცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | დაბალძირიანი ელექტრო ავტობუსებისა და დამტენების მიწოდება | 3,586 | 2,052 | 1,476 |  | საქონელი | ღია (ორ ეტაპად) | სექ-17 | თებ-18 | დეკ-20 |  |  |
| 3 | ავტობუსის გაჩერების ელექტრონული დაფები | 248 | 224 | 24 |  | საქონელი | ღია გამარტი ვებული | დეკ-21 | მაისი-22 | სექ-22 |  |  |
|  | მთლიანი ტრანში 2 | 3,834 | 2,276 | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯები | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | კაპიტალური ხარჯების ჯამი | 6,945 | 5,445 | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შენიშვნა: ბანკის ზემოაღნიშნული სრული სასესხო დაფინანსება არ შეიცავს ადმინიტრირების საკომისიოს, რომელიც 55 ათას ევროს შეადგენს. (აქედან, 32 ათასი ევრო პირველი ტრანშისთვის და 23 ათასი ევრო მეორე ტრანშისათვის) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |