დანართი N 16

რისკი N2

ქარიშხალი - ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის მერიის ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობა.

სცენარი

სცენარი N2 რისკის მიხედვით: შენობა  მდებარეობს  ქ. ლანჩხუთი. კოსტავას ქუჩა N37-ში.  ენობა არის 4 სართულიანი.შენობაში  ფუნქციონირებს  მუნიციპალიტეტის მერია (I-III-IVსართულები), მუნიციპალიტეტის საკრებულო (II სართული), ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის გურიის რეგიონული სამსახურის ლანჩხუთის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი და  ლანჩხუთის ნოტარიუსი( (I-სართული).მერიის  შენობა აშენებულია  სამშენებლო აგურით აშენებული და გადახურულია პროფილირებული თუნუქის ფურცლებით, სასხვენო გადახურვა წარმოადგენს ხის კონსტრუქციებს. შემოსავლელი სივრცე და სართულთაშორისი კიბეები მოპირკეთებულია მარმარილოთი.   მ.სართულთაშორისი გადახურვა: ფილა-ბეტონი.  კარ-ფანჯარები დამზადებულია მეტალოპლასტმასით და მდფ-ის მასალით. შიდა ოთახების გამყოფი კედლები და ჭერი შეღებილი და შებათქაშებულია. ძლიერმა ქარიშხალმა შესაძლოა ზიანი მიაყენოს როგორც სახურავს, ასევე ნაგებობას. შესაბამისად, გადახდილი სახურავის ვარდნისგან, ან შენობის დაზიანებული ნაწილის ცვენისგან  ზიანი მიადგეს  შენობის შიდა ნაწილს, შენობით მოსარგებლე მოქალაქეებს, დასაქმებულებს, შენობის მიმდებარე პერიმეტრზე განთავსებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს და მოსარგებლე პირებს.

საგანგებო სიტუაციის განვითარების სცენარის მიხედვით გასატარებელი ღონისძიებები

პ რ ე ვ ე ნ ც ი ა

პერიოდულად უნდა შემოწმდეს შენობის სახურავის ვარგისიანობა და მდგრადობა,  გამოვლინდეს ადვილად დაზიანებადი წერტილები და მიღებულ იქნას ტექნიკური ზომები  დაზიანებული ადგილების აღმოფხვრის მიზნით. გეგმიურად უნდა მიმდინარეობდეს ქარიშხლის პროფილაქტიკური ღონისძიებები.

გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების დეტალური გეგმა

სცენარი შიდა საფრთხის N2 რისკის მიხედვით

| № | ღონისძიება | შესრულების პერიოდი | პასუხისმგებელი პირი | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შენობის სახურავის ვარგისიანობის და მდგრადობის შემოწმება, დაზიანებული ადგილების შეკეთება | ყოველ 6 თვეში ერთხელ | ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური |  |
|  | სახურავის კონსტრუქციების მონიტორინგი და საწვიმარი მილების გამაგრება | ყოველ 6 თვეში ერთხელ | ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური |  |
|  | შენობის საერთო ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგის ორაგანიზება (კომუნიკაციის, ნაგებობების, ელექტროობის, გაზის, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მოწესრიგება) | ყოველ 6 თვეში ერთხელ | ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური |  |

მ ზ ა დ ყ ო ფ ნ ა

მერიის თანამშრომლები ინფორმირებულნი უნდა იყვნენ, თუ როგორ მოიქცნენ ქარიშხლის დროს.  წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად ორგანიზება უნდა გაეწიოს ქარიშხლის საწინააღმდეგო საშუალებების მუდმივ მონიტორინგსა და სპეციალურ ტრენინგებს უსაფრთხოების სფეროში. ასევე, უზრუნველყოფილ უნდა იქნას კავშირგაბმულობის და შეტყობინების საშუალებების საიმედო ფუნქციონირება. ყოველწლიურად უნდა მოხდეს საგანგებო მართვის გეგმის განვითარება აღნიშნული რისკის ხელახალი შეფასების საფუძველზე.

გასატარებელი მზადყოფნის ღონისძიებების დეტალური გეგმა

სცენარი შიდა საფრთხის N2 რისკის მიხედვით

| № | ღონისძიება | შესრულების პერიოდი | პასუხისმგებელი პირი | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მართვის, კავშირგაბმულობის და შეტყობინების სისტემების მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა | ყოველ 6 თვეში ერთხელ | ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი შოთა ჩაგუნავა |  |
| 2 | შენობიდან ევაკუაციის პრაქტიკული წვრთნა | წელიწადში ერთხელ | ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური | შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს დახმარებით |
| 3 | საგანგებო შტაბის სამაგიდო წვრთნა | წელიწადში ერთხელ | ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური | შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს დახმარებით |
| 4 | თეორიული მეცადინეობა თემაზე: „უსაფრთხო ქცევის წესები შენობაში ქარიშხლის დროს“ | წელიწადში ერთხელ | ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური | შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს დახმარებით |
| 5 | შშმ პირებისთვის სათანადო ინსტრუქტაჟების ჩატარება | წელიწადში ერთხელ | ადმინისტრაციული სამსახური ხელმძღვანელი |  |

რ ე ა გ ი რ ე ბ ა

ხორციელდება შეტყობინება ქარიშხლის შესახებ „112“-ზე და სამაშველო დანაყოფების გამოძახება. დაუყოვნებლივ ვახდენთ თანამშრომლების უსაფრთხო ადგილას გადაყვანას, დაუყოვნებლივ უნდა გამოირთოს შენობაში  შემავალი ელექტრო გაყვანილობა და გაზმომარაგება. უნდა შემოისაზღვროს შენობის გარე პერიმეტრი იმ საფრთხიდან გამომდინარე რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ქარიშხლისგან გადახდილი სახურავის ვარდნამ. შენობიდან ევაკუაციის გეგმა წარმოადგენს გრაფიკულ ნაწილს, რომელიც გამოკრულია ყველა სართულზე თვალსაჩინო ადგილებზე, მისი ასლი თან ერთვის გეგმას (იხილეთ დანართი № 11).

გასატარებელი რეაგირების ღონისძიებების დეტალური გეგმა

სცენარი შიდა საფრთხის N2 რისკის მიხედვით

| № | ღონისძიება | შესრულების პერიოდი | პასუხისმგებელი პირი | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სახანძრო-სამაშველო სამსახურის გამოძახება სატელეფონო ზარით „112“ | დაუყოვნებლივ | ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი შოთა ჩაგუნავა |  |
| 2 | საევაკუაციო გზების შემოწმება | სთ + 5 წთ. | ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი შოთა ჩაგუნავა | დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით |
| 3 | პერსონალისა და თანამშრომელთა ევაკუაცია შენობიდან | სთ + 7 წთ. | ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი შოთა ჩაგუნავა |  |
| 4 | საევაკუაციო გეგმის მიხედვით ადამიანების ევაკუაცია უსაფრთხო ადგილამდე | სთ + 25 წთ. | ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი შოთა ჩაგუნავა | დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით |
| 5 | გაზის, წყალმომარაგებისა და ელექტროგმომარაგების ძირითადი საკეტების ჩაკეტვა | სთ +15 წთ. | ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი შოთა ჩაგუნავა | დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით |
| 6 | დასახმარებლად მოსული სახანძრო-სამაშველო დანაყოფების დახვედრა და მათი ინფორმირება შექმნილი ვითარების შესახებ | სთ + 10 წთ | ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი შოთა ჩაგუნავა | დანაყოფების მოსვლისთანავე |

ა ღ დ გ ე ნ ა

ქარიშხლის შედეგად  მიყენებული ზარალის დადგენის მიზნით, ადგილობრივი საგანგებო შტაბი ორგანიზებას უკეთებს ზარალის შეფასებას და დაზიანებული შენობის სახურავის აღდგენისათვის პირველი რიგის ღონისძიებების შემუშავებას. მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოების მონიტორინგი. მიიღება ზომები მერიის ფუნქციონირების სრულად და უმოკლეს დროში აღდგენის მიზნით.

გასატარებელი აღდგენის ღონისძიებების დეტალური გეგმა

სცენარი შიდა საფრთხის N2 რისკის მიხედვით

| N | ღონისძიება | შესრულების პერიოდი | პასუხისმგებელი პირი | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | შენობის მდგრადობის და საექსპლუატაციო ვარგისიანობის დადგენა | შემთხვევის დადგენიდან 1-2 დღის ვადაში | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ეკონომიკის სამსახური უფროსი ორგანიზებას უკეთებს შესაბამის დარგის სპეციალისტების მოწვევას |  |
| 2 | გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება, ხანძრით გამოწვეული ნარჩენების უსაფრთხო გამოტანა. | შემთხვევის დადგენიდან 1-2 დღის ვადაში | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ეკონომიკის სამსახური | ააიპ - კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი |
| 3 | დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება | შემთხვევის დადგენიდან 1-2 დღის ვადაში | ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახური |  |
| 4 | დაზიანებული კომუნიკაციების ელექტროენერგიის, გაზისა და წყლის მაგისტრალების შემოწმება/აღდგენა | შემთხვევის დადგენიდან 1-2 დღის ვადაში | ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური |  |
| 5 | აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოების დაწყება | შეთანხმებით | ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ეკონომიკის სამსახური |  |